## Slide 1: Програма управління ризиком

## Slide 2: Програма управління ризиком
центральний інструмент системи управління ризиком, документально відображає процес прийняття, виконання та контролю управлінських рішень, які мінімізують несприятливий вплив на організацію або особу збитків, викликаних випадковими подіями. Метою її розробки є забезпечення успішного функціонування фірми в умовах ризику.

## Slide 3
Необхідність розробки такої програми полягає в тому, що вона чітко фіксує основні етапи прийняття рішень, ресурсне забезпечення та терміни їх виконання, відповідальних за реалізацію відповідних заходів, а також заходи контролю і критерії оцінки якості.

## Slide 4: Головна мета та основні завдання зазначеної програми можуть бути конкретизовані з кожного ступенем глибини в залежності:
• від специфіки ризиків, з якими належить боротися;
• особливостей управління даною фірмою;
• інформаційного забезпечення системи управління ризиком.

## Slide 5
У ряді випадків окремі розділи програми можуть бути конкретизовані до переліку функціональних обов'язків менеджера, зумовлених змістом відповідного етапу її розробки та реалізації.
Програма управління ризиком може передбачати керування фінансовими ризиками, пов'язаними з проведенням будь-яких фінансових операцій, а також ризиками, що відносяться безпосередньо до виробничо-господарської діяльності фірми (наприклад, пов'язаними з відповідальністю товаровиробника, персоналом фірми, критичними ситуаціями на виробництв, зокрема, з дотриманням технології ). Однак найчастіше управління фінансовими ризиками виділяється в самостійну програму, тому основний акцент програми управління ризиком робиться на забезпеченні нормального функціонування самого виробничого процесу.
У програмі управління ризиком фіксуються методи, які будуть застосовані. В цілому на рівні фірми можуть використовуватися практично будь-які методи управління, оскільки фірма може скористатися як рішеннями, реалізованими на основі власних сил, так і тими, які пропонуються ринком.

## Slide 6: Розробка програми управління ризиком передбачає:
• дослідження особливостей ризиків, які підпадають під відповідні методи управління;
• вивчення довідкової інформації з можливим процедурам і методам управління ризиком;
• аналіз можливих методів трансформації ризиків по групах ризиків або по групах можливих збитків;
• аналіз можливих методів фінансування ризиків по групах ризиків або по групах можливих збитків;
• прийняття рішень про те, які методи управління ризиком будуть реалізовуватися;
• створення системи контролю за виконанням прийнятих рішень.

## Slide 7
Розробка програми управління ризиком є досить складною справою. Тому її слід проводити тільки тоді, коли вона дійсно буде інструментом управління. Для спрощення процедур її розробки можна використовувати спеціальне Керівництво щодо розроблення та перегляду програми управління ризиком, прийняте в якості внутрішньофірмового регламенту щодо порядку роботи з вказаною програмою.

## Slide 8: У процесі роботи над програмою управління ризиком можна виділити дві стадії - попередню й основну.
Попередня стадія розробки програми управління ризиком передбачає знайомство менеджера з довідковою і поточною інформацією по ризиках фірми.
Ця стадія є основою процесу ідентифікації та аналізу ризиків. При виявленні недоліків в інформаційному забезпеченні системи управління ризиком можуть плануватися і проводитися додаткові заходи щодо збору та обробки додаткових даних.
Основна стадія розробки програми управління ризиком передбачає безпосередню розробку цієї програми.
Дана стадія має наступну логіку. Першим кроком розробки самої програми може бути етап попереднього відбору ризиків, з якими менеджер буде далі працювати з метою її складання. Другим кроком має бути етап відбору можливих превентивних заходів та формування на їх основі плану. Решта на фірмі потенційні ризики, за умови впровадження плану превентивних заходів, повинні бути проаналізовані з точки зору можливості застосування до них інших методів управління ризиком з урахуванням додаткової інформації про стратегію фірми та інших важливих обставин.

## Slide 9: програма управління ризиком містить:
• інформацію про ризики, від яких фірма відмовилася на етапі попереднього відбору (ця інформація може і відсутні в даній програмі);
• перелік усіх ризиків, щодо яких будуть проводитися заходи з управління, і методи управління, застосовувані стосовно них;
• план проведення превентивних заходів (із зазначенням термінів і відповідальних за виконання);
• аналіз можливих превентивних заходів по групах ризиків або по групах можливих збитків;
• план проведення інших методів трансформації ризиків (із зазначенням термінів і відповідальних за виконання);
• аналіз залишкових ризиків (після здійснення методів трансформації ризиків);
• план заходів з фінансування залишкових ризиків (страхування тощо) із зазначенням термінів і відповідальних за виконання;
• аналіз можливих методів фінансування ризиків по групах ризиків або по групах можливих збитків;
• систему заходів з контролю за виконанням прийнятих рішень;
• оцінку ефективності програми управління ризиком.

## Slide 10: Використані джерела:
https://stud.com.ua/19862/strahova_sprava/programa_upravlinnya_rizikom

## Slide 11: Дякую за увагу!