## Slide 1: Формування команд проектів, лідерство та управління персоналом
Лекція 1.1. Загальне визначення та основні поняття проектної команди
Тема 1. Методи та засоби управління командою проекту

## Slide 2: План:
Вступ до предмету.
Загальне визначення та основні поняття проектної команди.

## Slide 3
Вступ до предмету

## Slide 4: Успішна реалізація проекту
Володіти знаннями з основ формування та розвитку команди проекту
Формування ефективної команди
Керівник проекту (відпові-дальна особа)
Організовувати ефективну діяльність команди проекту
Управляти персоналом команди проекту
Володіти знаннями психологічних аспектів управління проектами
Завдання курсу

## Slide 5: Мета курсу
Формування знань про шляхи, методи та можливості формування і розвитку команди проекту;
Формування умінь організації ефективної діяльності команди проекту;
Формування поняття про управління персоналом команди проекту в процесі його реалізації.

## Slide 6: По закінченню вивчення курсу курсанти та студенти повинні:
знати
необхідність формування проектної команди;
основні поняття формування та розвитку проектної команди;
принципи формування команди;
організаційні аспекти формування команди;
методи та засоби формування команди проекту;
проблеми формування проектної команди;
основні характеристики команди проекту;
основні поняття управління персоналом команди проекту;
основні психологічні аспекти управління командою проекту.

## Slide 7
вміти
формувати стратегію створення команди проекту;
організовувати процес залучення, відбору та оцінки персоналу;
планувати навчання та розвиток команди проекту (індивідуальне або групове);
будувати системи мотивації та стимулювання персоналу;
проводити оцінку проектної команди на ефективність функціонування;
визначати інформаційні та комунікаційні потреби персоналу команди проекту;
творчого та креативно використовувати набуті знання при розв'язуванні завдань щодо формування та управління проектною командою.

## Slide 8: Обсяг дисципліни
Загальний – 135 години, з них:
лекції – 16 годин;
практичні заняття – 24 години.
Вивчення дисципліни закінчується здачею екзамену в ІІ семестрі.

## Slide 9: Тематичний план
Тема1. Методи та засоби управління командою проекту
Тема 1.1. Загальне визначення та основні поняття проектної команди.
Тема 1.3. Формування та розвиток команди.
Тема 1.5. Організація ефективної діяльності команди.
Тема 1.7. Управління персоналом команди проекту.
Тема 2. Методи та засоби організаційного управління
Тема 2.1. Психологічні аспекти управління персоналом.
Тема 2.3. Міждисциплінарне співробітництво.
Тема 2.5. Динамічне лідерство в управлінні проектами.
Тема 2.7. Компетентісний підхід при формуванні команди проекту.

## Slide 10
2. Загальне визначення та основні поняття проектної команди

## Slide 11: Окремий скрипаль сам управляє собою, оркестр потребує диригента К.Маркс

## Slide 12: Необхідність формування проектної команди
Організація командної роботи необхідна для успішного об'єднання різних областей діяльності (різновидів робіт), що входять до проекту.
Уніфікований підхід для реалізації різних проектів однією і тією ж командою, або вузьким колом проектних менеджерів є не ефективним.
Сучасні умови вимагають створення проектних команд здатних працювати над досягненням поставлених цілей в динамічних зовнішніх умовах (технологічні, економічні, політичні, соціальні, правові ризики та невизначеності тощо).
Реалізація проекту в форматі командної роботи дозволяє ефективно поєднувати роботу різних груп підтримки (субпідрядників, державних установ, споживчих організацій та будь-яких інших відомств, що приймають участь у реалізації певного етапу проектних робіт).

## Slide 13: Необхідність формування проектної команди
Зважаючи на різноманітність фахів учасників проектних команд, інколи вони можуть входити до різних організацій, установ, відомств (формально не знаходяться в підпорядкуванні керівників проекту)
У такій динамічній обстановці ефективне управління проектами вимагає від керівників перетворювати свою багатопрофільну групу на єдину команду і створити атмосферу залученості в роботу, прихильності спільним цілям тощо.
Враховуючи ці особливості, традиційні форми керівництва та ієрархічні структури, інколи являються неефективними, і їх повинні замінити інші, ґрунтовані на взаємних зв'язках і самоврядуванні.

## Slide 14: При організації роботи над проектом необхідно вирішити два головні завдання (стосовно управління персоналу):
формування команди проекту;
організація ефективної роботи команди.

## Slide 15: Чисельність команди проекту
Чисельність команди проекту залежить від специфіки, розміру і типу самого проекту (об'єму робіт).
Якщо до команди проекти входять різні організації – вони володіють різними функціями, мірами участі, мірами відповідальності тощо.
Розподіл обов'язків (функцій) між організаціями здійснює керівник проекту.

## Slide 16: Групи учасників проекту
замовники;
інвестори;
проектувальники;
постачальники ресурсів;
підрядники;
консультанти;
ліцензіари;
фінансові інститути-банки;
команда проекту, очолювана керівником проекту (проект-менеджер)
залежно від специфіки проекту – інші учасники.

## Slide 17
Команда проекту – це група співробітників, працюючих безпосередньо над реалізацією проекту. Команда проекту це основний елемент його структури (забезпечує реалізацію його задуму). Ця група створюється на період реалізації проекту і після завершення – розпускається.
Учасники проекту – категорія ширша, ніж команда проекту.

## Slide 18
Менеджер проекту (керівник)
Менеджер ланки 1 (лідер, координатор)
Менеджер ланки 2 (лідер, координатор)
Менеджер ланки n (лідер, координатор)
Виконавець 1
Виконавець 2
Виконавець n
Група (ланка) 1
Виконавець 1
Виконавець 2
Виконавець n
Група (ланка) 2
Виконавець 1
Виконавець 2
Виконавець n
Група (ланка) n
КОМАНДА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

## Slide 19
Керівник проекту та лідери (менеджери) функціонально орієнтованих груп складають команду управління проектом.
Лідери груп – це керівники (координатори) усіх членів групи.
Члени групи – безпосередні виконавці, які зосереджені на конкретній роботі. При необхідності деякі ролі членів команди можуть поєднуватися.

## Slide 20: Основні принципи формування команди для управління проектом (перший)
Провідні учасники проекту (замовник і підрядник) створюють власні групи, які очолюють керівники проекту від замовника та підрядника відповідно.
Два керівника підкоряються єдиному керівникові проекту.
Залежно від організаційної форми проекту, керівник від замовника або від підрядника може бути керівником усього проекту.
Керівник проекту в усіх випадках має власний апарат співробітників, що здійснюють координацію діяльності усіх учасників проекту.

## Slide 21
ІІ. Для управління проектом створюється єдина команда на чолі з керівником. В команду управління входять повноважені представники усіх учасників проекту для здійснення функцій згідно з прийнятим розподілом зон відповідальності.
Основні принципи формування команди для управління проектом (другий)

## Slide 22: Система управління командою проекту включає:
організаційне планування;
кадрове забезпечення проекту;
створення команди проекту;
здійснення функцій контролю і мотивації трудових ресурсів проекту.
Система націлена на керівництво і координацію діяльності команди проекту на усіх фазах життєвого циклу проекту.

## Slide 23: Для команди проекту потрібна наявність взаємодоповнюючих навичок, які складають три категорії :
професійні навички;
навички із вирішення проблем та ухвалення рішень;
навички міжусобного спілкування (прийняття ризику, корисна критика, активне слухання тощо).

## Slide 24: Ознаки команди проектів:
внутрішня організація, що складається з органів управління, контролю і санкцій;
групові цінності, на основі яких формується почуття спільності в команді і створюється громадська думка;
власний принцип відособлення, що відрізняє її від інших команд;
груповий тиск, тобто дія на поведінку членів;
команди спільними цілями і завданнями діяльності;
прагнення до стійкості завдяки механізму стосунків;
загальні завдання, що виникають між людьми в ході рішення;
закріплення певних традицій.

## Slide 25: Проблеми формування проектних команд
На практиці кожна проектна команда стикається з двома основними проблемами:
Необхідність вирішення складних завдань спільними зусиллями (разом).
Проектні команди, як правило, створюються на відносно нетривалий період часу (незначний період навчання роботи в команді).

## Slide 26
Проектні команди, яким вдасться навчитися працювати разом підвищують свою згуртованість і продуктивність (своєчасне прийняття ефективних рішень).
Завдання керівника проекту полягає у впорядковуванню думок і підходів, властивих різнорідному колективу.

## Slide 27: Завдання на самопідготовку
Конспект лекції
Курс ФПК на базі Віртуального університету